雪蕊Geo引流项目

完整梳理报告

报告类型：项目审计与技术梳理

文档版本：v1.0

编制日期：2026年4月18日

# 一、项目定位与概述

产品名称：GEO智能助手（雪蕊Geo引流）

产品定位：面向本地商家的AI推荐优化SaaS平台，帮助商家提升在AI搜索引擎（豆包、文心一言、Kimi等）中的推荐排名

目标用户：本地生活服务商家（餐饮、医疗健康、汽车服务、美容美发、房产服务等）

核心价值：通过GEO（Generative Engine Optimization）诊断、内容生成、排名监控，帮助商家从“AI搜不到”变成“AI优先推荐”

当前阶段：MVP已上线，有真实后端API（部署在 Sealos），前端已构建部署

# 二、技术架构全景

## 2.1 前端架构

- 技术栈：React 18 + Vite 5 + Tailwind CSS 3 + React Router 6 + Axios

- 部署：Docker多阶段构建（Node编译 → Nginx静态托管）

- 主题：深色主题（#080D19背景），CSS变量体系

- 路由：14个页面，4个底部Tab（首页/诊断/内容/我的）

- 后端API地址：https://fgnerlhovqmr.sealosbja.site

## 2.2 后端架构

- 技术栈：FastAPI + SQLAlchemy(async) + SQLite + JWT认证

- LLM集成：智谱GLM（主力）+ 百度文心（备用），支持自动降级

- 核心服务：诊断引擎、内容引擎、对话引擎、排名服务、LLM路由器

- Prompt管理：版本化Prompt体系（v1.0.0 → v1.1.0），含进化引擎（棘轮机制）

- 部署：Docker，Sealos云托管

## 2.3 数据模型

- Merchant（商家）：手机号、店名、行业、城市、地址等

- Diagnosis（诊断）：九维度评分、信源等级(T1/T2/T3)、行动方案

- Content（内容）：选购指南、FAQ、GEO自检评分

- ChatSession/ChatMessage（对话）：AI对话记录

- Ranking（排名）：竞品排名数据

- EvidenceChain（证据链）：商家资质证明

# 三、用户旅程分析

## 3.1 核心用户流程

1. 注册登录 → 手机号+验证码（需管理员密钥注册）

2. 完善门店信息 → 填写店名、行业、地址、营业时间等

3. AI诊断 → 九维度GEO诊断，生成推荐指数和优化方案

4. 查看报告 → 推荐指数详情、搜索排名、用户评价

5. 执行优化 → AI生成内容（选购指南/FAQ）、评价回复管理

6. 持续监控 → 排名追踪、诊断历史对比

## 3.2 底部导航结构

- 首页：推荐指数概览、数据卡片、快捷操作、同行排行

- 诊断：AI对话助手（意图识别：诊断/优化/内容/排名/信息更新）

- 内容：内容工坊（种草文案/短视频/评价回复）

- 我的：个人资料、门店信息、平台绑定、诊断历史、通知设置、账号安全

# 四、前端设计瓶颈深度分析（核心问题）

## 4.1 致命问题：前端与后端完全脱节

问题描述：所有14个页面组件中，只有LoginPage真正调用了后端API。其余13个页面全部使用硬编码的模拟数据（MOCK_DATA），与后端API完全断开。

### 具体表现：

- HomePage：使用MOCK_DATA硬编码分数46、排名第3、评价128条

- ScoreDetailPage：五维评估数据全部写死（搜索排名92、用户评价72等）

- ChatPage：对话消息是静态initialMessages数组，发送消息后直接跳转

- ContentWorkshopPage：6条内容列表完全写死

- SearchRankPage：平台排名数据写死

- ReplyManagePage：7条评价数据写死

- UserReviewsPage：6条评价数据写死

- ProfilePage：推荐指数46分写死

- DiagnosisHistoryPage：6条历史记录写死

- StoreInfoPage：表单数据写死，保存按钮无实际功能

- PlatformBindPage：绑定状态写死

- NotificationSettingsPage：开关状态纯本地

- AccountSecurityPage：所有信息写死

根因：前端api/index.js已定义了完整的API接口函数（getMerchantProfile、createDiagnosis、generateContent等），但页面组件从未调用这些函数。

## 4.2 API路径不匹配

问题描述：前端API定义的路径与后端实际路由存在不一致。

| 前端API | 后端路由 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/diagnosis/ | POST /api/diagnosis/run | 路径不匹配 |
| GET /api/diagnosis/ | GET /api/diagnosis/history/{merchant_id} | 路径不匹配 |
| POST /api/content/generate | POST /api/content/generate | 匹配 |
| GET /api/content/ | GET /api/content/list/{merchant_id} | 路径不匹配 |
| POST /api/content/{id}/publish | PUT /api/content/{id}/publish | HTTP方法不匹配 |
| GET /api/chat/{id}/messages | GET /api/chat/history/{merchant_id} | 路径不匹配 |
| POST /api/chat/{id}/messages | POST /api/chat/send | 路径不匹配 |
| GET /api/ranking/ | GET /api/rankings/compare | 路径不匹配 |

## 4.3 设计稿与实现不一致

问题描述：geo-design-v6.html 定义了13个页面的完整交互设计稿，但前端实现与设计稿存在多处偏差。

### 关键差异：

- 设计稿中首页有“AI推荐指数环形图”，实现中也有但数据写死

- 设计稿中诊断页有“诊断摘要条”显示最新诊断结果，实现中写死为“T3·46分”

- 设计稿中内容工坊有“竞品排行入口”，实现中有但数据写死

- 设计稿定义了5个维度评估（搜索排名、用户评价、内容丰富度、评价回复、信息完整性），但后端诊断引擎实际是9个维度（authority、verifiability、precision、timeliness、consistency、completeness、machine_readability、permanence、citation_network）

前端维度名称与后端维度名称完全不同，无法直接映射

## 4.4 用户体验问题

1. ChatPage假对话：用户输入消息后600ms直接跳转到内容页，没有真正调用AI

2. StoreInfoPage假保存：保存按钮无任何功能

3. ContentWorkshopPage假操作：“查看/已发布/待优化”按钮只是跳转，不执行实际操作

4. ReplyManagePage假回复：“AI回复”和“手动回复”按钮只是跳转到ChatPage

5. 无加载状态：所有页面没有loading/skeleton/empty状态

6. 无错误处理：API调用失败时没有友好的错误提示

7. 无数据刷新：页面间切换不会刷新数据

## 4.5 架构层面问题

1. 无全局状态管理：没有使用Redux/Zustand/Context，页面间数据不共享

2. 无请求缓存：每次进入页面都应重新获取数据，但没有实现

3. 无组件复用：大量重复的卡片、列表、导航栏代码没有抽象为公共组件

4. 无表单验证：StoreInfoPage的表单没有验证逻辑

5. 无国际化准备：所有文案硬编码在组件中

6. 底部Tab栏emoji图标：使用emoji作为Tab图标不够专业

# 五、后端能力评估

## 5.1 已实现的核心能力

✅ 手机号+验证码登录（MVP阶段固定验证码1234）

✅ JWT认证（30天有效期）

✅ 商家资料CRUD

✅ 九维度GEO诊断（含LLM重试+降级）

✅ 内容生成（选购指南+FAQ）

✅ GEO六维自检评分

✅ AI对话（意图识别+多意图处理）

✅ 竞品排名（LLM生成+降级）

✅ Prompt版本管理+进化引擎

✅ IP限流中间件

✅ Docker部署

## 5.2 后端待完善

⚠️ 验证码固定为1234（MVP）

⚠️ 竞品排名数据为LLM虚拟生成，非真实爬取

⚠️ 诊断引擎的九维度与前端五维度不匹配

⚠️ 缺少证据链上传的文件存储

⚠️ 缺少通知推送功能

⚠️ 缺少子账号管理

## 5.3 Prompt质量

| Prompt类型 | 优化前分数 | 优化后分数 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| diagnosis | 37 | 48 | 有提升空间 |
| purchase_guide | 36 | 84 | 质量良好 |
| faq | 45 | 84 | 质量良好 |
| geo_check | 45 | 86 | 质量良好 |

# 六、优化方案（按优先级排序）

## P0 - 必须立即修复（前后端联通）

1. 统一API路径：修改前端api/index.js，使所有路径与后端路由完全一致

2. HomePage接入真实数据：调用getMerchantProfile获取商家信息，调用诊断API获取最新分数

3. ChatPage接入真实AI对话：调用sendMessage API，实现真正的流式/非流式对话

4. ScoreDetailPage接入真实诊断数据：调用getDiagnosisDetail，映射后端九维度到前端五维度

5. StoreInfoPage接入真实保存：调用updateMerchantProfile API

## P1 - 高优先级（核心功能闭环）

6. ContentWorkshopPage接入内容API：调用getContentList、generateContent、publishContent

7. ReplyManagePage接入评价API：需要后端新增评价管理API

8. SearchRankPage接入排名API：调用getRanking

9. DiagnosisHistoryPage接入历史API：调用getDiagnosisList

10. 添加全局loading和错误处理：封装useRequest hook或使用React Query

## P2 - 中优先级（体验优化）

11. 引入React Query：统一管理数据获取、缓存、刷新

12. 提取公共组件：Card、NavBar、TabBar、EmptyState、LoadingSkeleton

13. 替换emoji图标为SVG图标：提升专业感

14. 添加页面转场动画：提升流畅度

15. 实现下拉刷新：移动端标准交互

## P3 - 低优先级（锦上添花）

16. 暗色/亮色主题切换

17. 消息推送集成

18. 数据导出功能

19. 多商家切换

# 七、前后端维度映射方案

后端九维度 → 前端五维度的映射关系：

| 前端维度 | 后端维度（聚合） | 权重 | 示例分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搜索排名 | machine_readability + permanence + citation_network | 综合 | 92 |
| 用户评价 | consistency + timeliness | 综合 | 72 |
| 内容丰富度 | precision + completeness | 综合 | 45 |
| 评价回复 | authority（部分） | 综合 | 35 |
| 信息完整性 | verifiability + completeness | 综合 | 30 |

建议：前端直接展示后端九维度，不再做聚合映射，与设计稿同步更新。

# 八、总结

## 项目现状

后端能力基本完备（诊断、内容生成、对话、排名），Prompt质量经过进化引擎优化已达到较高水平。但前端停留在“设计稿还原”阶段，所有页面使用硬编码数据，与后端完全脱节，是一个“看起来能用但实际不能用的空壳”。

## 核心瓶颈

不是设计问题，而是前后端联通问题。设计稿(v6)质量不错，后端API也已就绪，缺的是中间的“接线”工作。

## 建议路径

1. 先修P0（API路径统一+5个核心页面接入真实数据）

2. 再做P1（剩余页面+全局状态管理）

3. 最后P2/P3（体验优化）

预计P0+P1工作量约3-5天，完成后产品即可进入真实可用状态。